#### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА»

| Согласовано Председатель попечительского совета МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное ________________________________ Протокол № 7 от « 23 » мая 2014 |  | Утверждаю заведующий МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное _____________________ С.Э. Федулова Приказ № 104 от « 26 » мая 2014 |
| --- | --- | --- |

План развития материально - технической базы

МБДОУ -  детский сад «Звездочка»

на  летний период 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Предполагаемые сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение капитального ремонта в группах № 4 и № 7: - штукатурка и покраска стен в спальне и групповой комнате, побелка потолка, остекление окон | июнь 2014 |
|  | Проведение капитального ремонта в музыкальном зале: - смена деревянных оконных блоков на пластиковые; - смена линолеума; - смена старых обоев на моющие обои; - приобретение (пошив) ламбрекенов: - приобретение жалюзи на окна | июнь-август 2014 г. |
|  | Текущий ремонт в группах № 1,2,3,6 | июнь 2014 |
|  | Приобретение электросварочного аппарата | июль 2014 |
|  | Ежемесячная оплата по договору за охрану объекта с помощью экстренного вызова милиции | с июня по август 2014 |
|  | Ежемесячная оплата за обслуживание видеонаблюдения по договору | с июня по август 2014 |
|  | Замена старых песочниц на новые | август 2013 |
|  | Приобретение (изготовление) детских столов и скамеек на игровые (групповые) участки | июнь-август 2014 |
|  | Демонтаж игрового комплекса на участке № 6 | июль-август 2014 |
|  | Крепление детской спортивной лестницы внутри теневого навеса на игровом участке № 6 | июль-август 2014 |
|  | Приобретение и установка металлической двери (запасный выход) около кабинета заместителя заведующего по АХР | август 2014 |
|  | Участие в субботниках по благоустройству территории МБДОУ | июнь – август 2014 |
|  | Завоз песка на спортивный участок (вновь организованный) | июнь – август 2014 |
|  | Приобретение методической литературы к основной общеобразовательной программе дошкольного образования (в соответствии с ФГОС) | в течение учебного года |
|  | Приобретение игрового оборудования | в течение учебного года |
|  | Приобретение детской мебели в группы | в течение учебного года |